Sistema de Carona – Carona Zoom
Plano de Iteração

# 0. Introdução
Iterações são definições de tempo dentro do projeto, composto por uma versão estável e executável do código-fonte, documentação, instaladores e ferramentas auxiliares, esta última podendo ser utilizada caso necessário.
Com a execução do programa, podemos colher feedback dos stakeholders acerca de suas necessidades, críticas e elogios. É estipulado datas de início e término em cada iteração; cujo prazo são de, no máximo, quatro semanas.

# 1. Marcos Importantes
Abaixo, estão as datas principais dentro deste processo de iterações:

Eventos	Data
Início do processo de iterações	12/09/19
Entrevista com usuários	20/09/19
Testes com Stakeholders	20/10/19
Término do processo de Iterações	20/11/19

# 2. Objetivos de alto-nível

- Definição dos requisitos do sistema;
- Utilização de linguagem natural;
- Definição do plano de alto nível para a execução do projeto.
- Liberdade para que os utilizadores mais assíduos no projeto possam ter acesso à novas versões sem a exigência de aval por parte da equipe de suporte;
- Definições sobre funcionalidades e informações (para todos os atores), bem como restrições ao sistema, sendo este, sob poder de acesso somente aos stakeholders.
# 3. Atribuições de item de trabalho

Os seguintes itens de trabalho serão abordados nessa iteração:

Nome / Descrição	Prioridade	Estimativa de tamanho / (pontos)	Atribuído a	Horas trabalhadas
Controle de Motoristas disponíveis	5	8	Marcelo Oliveira	10
Realização de Desing	5	5	Lucas Cerbino	30
Implementação e teste de parte do servidor	5	10	André Thomas, José Eduardo	20
Implementação e teste da parte de cliente	5	8	Lucas Cerbino, Joé Eduardo	10
Atualização da Documentação Final do projeto	5	8	José Eduardo	5
Edição Dinal da documentação para o Cliente	2	7	José Eduardo	10
Conferência com os Stakeholders	5	5	Marcelo Oliveira, André Thomas, Lucas Cerbino, josé Eduardo	3

# 4. Problemas

Problema	Status	Notas
Encontro com usuários e outros stakeholders	Resolvido	Teve-se dificuldade em marcar uma dada na qual todos as partes interessadas estivessem presentes

# 5. Critério de avaliação
## Respostas favoráveis quanto aos requisitos levantados;
## Garantia de 95% do sistema funcionando;
## Documentação final favorável a ambas as partes;
## Versão executável.